Республика Башкортостан

Городской округ город Стерлитамак

| Согласована | Утверждена |
| --- | --- |
| Глава Администрации Городского округа город Стерлитамак Куликов В.И. "___" ________________ 2017 г. | Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан от "___" ______________ 2017 г. № ____ |

Инвестиционная программа АО «Водоснабжающая компания»

(корректировка  2017 год)

по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы

Основание для разработки Инвестиционной программы:

Техническое задание, утверждённое

Постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

№ 161 от 02.02 2016 г.  (с изменениями)

Разработчики Инвестиционной программы:

Акционерное общество «Водоснабжающая компания» (г. Стерлитамак)

Исполнитель Инвестиционной программы:

Акционерное общество «Водоснабжающая компания» (г. Стерлитамак)

г. Стерлитамак, 2017

|  | Содержание | стр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 3 |
| 2. | Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения | 5 |
| 3. | Цели и задачи инвестиционной программы | 11 |
| 4. | Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городе Стерлитамак и план развития городского поселения | 12 |
| 5 | Фактический и плановый износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 23 |
| 6 | Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы | 23 |
| 7 | Перечень мероприятий инвестиционной программы | 25 |
| 8 | Источники финансирования инвестиционной программы | 43 |
| 9 | Расчет эффективности инвестирования средств | 44 |
| 10 | Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в период реализации инвестиционной программы | 49 |
| 11 | Организация мониторинга и контроля исполнения программы | 51 |
| 12 | Приложения | 53 |

# Общая часть

Инвестиционная программа АО «Водоснабжающая компания» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы (далее – Инвестиционная программа) разработана:

АО «Водоснабжающая компания», ОГРН № 1100268002933, адрес: 453109, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Днепровская, 3

в соответствие с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

3) на основании Технического задания на корректировку  Инвестиционной программы по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы

(далее – ТЗ на корректировку ИП), утверждённого Постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от "15" ноября  2017 г.

Инвестиционная программа включает следующие разделы:

Общая часть;

Паспорт Инвестиционной программы;

Цели и задачи инвестиционной программы;

Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городе Стерлитамак и план развития городского округа;

Фактический и плановый износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы;

Перечень мероприятий инвестиционной программы;

Источники финансирования инвестиционной программы;

Расчет эффективности инвестирования средств

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в период реализации инвестиционной программы

Организация мониторинга и контроля исполнения программы

Приложения

Сокращения (по алфавиту), использованные в тексте Инвестиционной программы (общеизвестные и понятные сокращения, такие как, например, НДС, не приводятся):

| ВКХ | - | водопроводно-канализационное хозяйство |
| --- | --- | --- |
| ВНС | - | водопроводная насосная станция |
| г. | - | город |
| ГО | - | городской округ |
| КНС | - | канализационная насосная станция |
| Кнеравн. | - | коэффициент неравномерности потребления воды, равен отношению максимального часового расхода к среднему часовому расходу воды за один и тот же рассматриваемый период (сутки) |
| мкр. | - | микрорайон |
| ОСК | - | очистные сооружения канализации |
| п. | - | посёлок, поселение |
| ПСД | - | проектно-сметная документация |
| РЧВ | - | резервуар чистой воды |
| р. | - | река |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| ХВС | - | холодное водоснабжение |

# Паспорт  инвестиционной программы  в сфере водоснабжения и водоотведения

АО «Водоснабжающая компания»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | АО «Водоснабжающая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Днепровская, 3 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты) | И.о. главного инженера Александров Борис Александрович Тел. (3473) 24-04-89 Е-mail:Stervod1@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 450059, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 453120, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Пр.Октября, 32 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Показатели качества питьевой (горячей) воды % |
| --- | --- | --- |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |
|  |  | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена насосного агрегата НСП (Насосная Станция Подкачки) ул.Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техперевооружение первого подъёма ГНС Ашкадарского водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» на биологических очистных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Внедрение солнечного водяного нагревателя на биологических очистных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена насосного оборудования на КНС ул. Мира, ул. Совхозная 2, 7 Ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перевод отопления на газовое на КНС ул. Оренбургский тракт 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС ул. Днепровская 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км | Показатели очистки сточных вод, % |
| --- | --- |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,85 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,6 | 20 | 19,5 | 19 |

| Показатели энергетической эффективности |
| --- |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,406 | 0,384 | 0,383 | 0,382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,406 | 0,384 | 0,383 | 0,382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,526 | 0,526 | 0,524 | 0,524 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,093 | 0,093 | 0,092 | 0,092 |

| Расчётная среднегодовая численность населения города | тыс. чел. | 263 | 264 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, куб.м/час | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 224,12 | 27,28 | 109,32 | 87,52 |
| куб.м в сут. | 3585,87 | 436,45 | 1749,12 | 1400,3 |
| Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения, куб.м/час | 217,55 | 27,28 | 102,76 | 87,52 |
| куб.м в сут. | 3480,87 | 436,45 | 1644,12 | 1400,3 |
| Источники финансирования | Объёмы финансирования |
|  | млн. руб. | 2017 | 2018 | 2019 |
| Водоснабжение | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 43,001 | 9,241 | 16,431 | 17,329 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение | 167,502 | 0 | 136,838 | 30,664 |
|  | Итого | 210,503 | 9,241 | 153,269 | 47,993 |
| Водоотведение | Собственные средства: тариф на водоотведение | 37,610 | 9,205 | 9,205 | 19,200 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение | 215,582 | 0 | 137,714 | 77,868 |
|  | Итого | 253,192 | 9,205 | 146,919 | 97,068 |
| ВСЕГО | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 43,001 | 9,241 | 16,431 | 17,329 |
|  | Собственные средства: тариф на водоотведение | 37,610 | 9,205 | 9,205 | 19,200 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение водоснабжение | 167,502 | 0 | 136,838 | 30,664 |
|  | Собственные средства: плата за подключение водоотведение | 215,582 | 0 | 137,714 | 77,868 |
|  | Итого | 463,695 | 18,446 | 300,188 | 145,061 |

# 3.	Цели и задачи инвестиционной программы

## 3.1	Цели Инвестиционной программы

Основными целями реализации Инвестиционной программы   АО «Водоснабжающая компания» на период 2017 – 2019 годы являются:

-	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения;

-	обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счёт строительства сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3.2.	Задачи Инвестиционной программы

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

-  обеспечения надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения

- проведение модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения и водоотведения, в соответствии с утверждённой Программой энергосбережения на 2017-2019 годы;

- строительство (реконструкция, модернизация) водопроводных и канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства абонентов (застройщиков) от границы существующих сетей до границы земельных участков этих абонентов (застройщиков).

Примечание: коэффициент неравномерности равен отношению максимального часового расхода, принимаемого для расчёта нагрузки, к среднему часовому расходу, определяемому, как суточный расход, делённый на 24 часа.

В целях реализации указанных задач мероприятия Инвестиционной программы предусматривают:

Мероприятия, необходимые для обеспечения надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения, включающие:

- модернизация  водовода от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского  водозабора в г.Стерлитамак,

- модернизация коллектора по  ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная.

Мероприятия,  направленные на энергосбережение (реализация Программы  энергосбережения на период с 2017 по 2019 годы):

- проектирование и техническое перевооружение и замена энергоёмкого технологического и энергетического  оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия, необходимые для повышения качества очистки сточных вод поступающих на очистку в цех «Биологические очистные сооружения»

- модернизация действующих сооружений, замена физически и морально изношенного оборудования.

Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, включающие:

- проектирование и новое строительство магистральных и окружающих сетей водоснабжения и водоотведения  микрорайонов «Прибрежный», «Плодопитомник», «Радужный», «Заашкадарье».

# 4.	Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городском округе город Стерлитамак  и план развития городского округа

## Общие сведения

Стерлитамак основан в 1766 году как пристань для отправления по реке Белой поваренной соли, доставляющейся гужом с Илецких копей. С 1781 г. - это уездный город, в котором развивались кожевенное производство и торговля. В 1920 - 22 гг.- Стерлитамак столица БАССР. Росту Стерлитамака способствовали также соединение его с железнодорожной сетью страны в 1936 году и открытие в его окрестностях мощных залежей соли и известняка.

Стерлитамак - крупный центр химической промышленности.

Климат умеренно континентальный: средние температуры января -12 °С, июля  18 °С. Количество осадков - около 600 мм. в год.  Общая площадь земель в городской черте – 144,5 га.

В Стерлитамаке численность населения выросла с 264192 человек в 2002 году до 273486 человек в 2010 году, что составляет 103,5 проц. к предыдущей переписи населения. Рождаемость в нашем городе превысила смертность, замедлились миграционные процессы. С 2000  года наблюдается снижение численности в среднем на  1,7 тыс. человек в год, в последние три года темп снижения снизился до 1 тыс. человек в год. Естественная убыль  составляет 6,5 чел на тысячу населения.

Первый Стерлитамакский водопровод начал своё существование с 1886 года. Источником воды служили родники находившиеся на нынешних улицах Щербакова и Абдрашитова. От родников водопровод дюкером пересекал реку Стерля и выходил на ул.Сакко-Ванцетти, вдоль дороги по ул.Советская, Худайбердина, 7-е Ноября, Б.Хмельницкого, далее на улицу М.Гафури до района переулка Набережная-Седова. Мощность родников обеспечивающих водоснабжение составляла всего 2000 м3/сутки.  За счёт разности отметок земли на 10-13 метров между отметкой родника и водозаборных чанов, вода по трубам самотёком поступала к потребителю. На водопроводе было обустроено 8 водоразборных колонок, народ называл их фонтанами. Для изготовления труб водопровода тех времён использовалась древесина хвойных пород.

7 января 1943 году при ГОРКОМХОЗЕ была организована служба «Водопровода». Рабочие обслуживали фонтаны, производили отпуск воды населению по графику, за плату. В 1949 году была введена в эксплуатацию первая очередь Тихо-Ашкадарского водопровода. По улицам города начали прокладываться сети водоснабжения с водоразборными колонками. Только тогда начал терять свою значимость первый самотёчный водопровод.

Проект первого водопровода был выполнен Ленинградской конторой «Госводканалпроект» в 1941-1945гг и утверждён Министерством коммунального хозяйства РСФСР 17 октября 1945 года за номером 523.

Строительство I-очереди водопровода началось с 1945 года и 1 этап был введён во временную эксплуатацию с 1июня 1949 года. Полностью I очередь водопровода была достроена в 1952 году.

После 50-х годов в городе начинается бурное развитие промышленности, интенсивное жилищно-гражданское строительство. Одновременно развиваются сети и сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения и отведения стоков. В 70-е годы построены и введены в эксплуатацию водоисточники  «Берхамут» и «Аскен-Куль» и водовод Берхамут - Стерлитамак Д1000 протяжённостью 47 км. В эти годы построена новая производственная база по ул.Днепровская,3. Рост водообеспечения города был достигнут за счёт развития Зиргановского источника, который проектировался и строился для трёх городов Ишимбая, Салавата, Стерлитамака. Построен разгрузочный канализационный коллектор от ул.Бабушкина Д1400. Водопотребление в городе достигло 115 924 тыс. м3.

### 4.2.	Расположение

Город Стерлитамак – второй по величине город республики Башкортостан, возник в южном Башкортостане как один из центров нефтехимической промышленности. Он входит в состав Стерлитамакской агломерации, включающей три близко расположенных друг к другу города: г. Стерлитамак, г. Ишимбай и г. Салават.

### Жилищное строительство

В городском округе город Стерлитамак в настоящее время действует муниципальная программа «Доступное жилье в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан», согласно которой планируется развитие жилищного строительства. В период реализации Инвестиционной программы будут построены и введены в эксплуатацию жилые дома, в таблице 2 приведен график пообъектного ввода жилья, указаны перспективные нагрузки водоснабжения и водоотведения по жилым домам рассчитанные в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Проектом  генплана  города  запланированы:

Многоэтажное жилищное строительство – согласно таблицы 1.

График ввода жилья составлен на основании представленного плана ввода жилья на 2018-2019 гг  от Отдела Архитектуры, Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

График  ввода объектов строительства

Таблица 1

| Объекты | Адрес | Застройщик* | Подключаемая нагрузка объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут. | м3/час (с коэф. неравномерности, равным 1,5) |
| Территория жилого района «Прибрежный» I этап. |
| Многоквартирный дом 17 | мкр.2 Ввод в эксплуатацию 2018-2019г.г. |  | 186 | 279 |
| Многоквартирный дом 18 |  |  | 186 | 279 |
| Многоквартирный дом 19 |  |  | 194 | 291 |
| Многоквартирный дом 20 |  |  | 194 | 291 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  | 45 | 67,5 |
| Школа на 1000 мест |  |  | 22 | 33 |
| Общественно-деловой центр |  |  | 15 | 22,5 |
| Многоквартирный дом 21 | мкр.3 Ввод в эксплуатацию 2018-2020г.г. |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 22 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 23 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 24 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 25 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 26 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 27 |  |  | 181 | 271,5 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Магазин продовольственных товаров |  |  | 15 | 22,5 |
| Магазин непродовольственных товаров |  |  | 10 | 15 |

| Территория жилого района «Прибрежный» II- этап |
| --- |
| Многоквартирные жилые дома 101,92 тыс.кв.м общей площади; | 1 очередь. Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г.(12 МКД) |  | 1202,113 | 1803,15 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Школа на 1000 мест |  |  | 22 | 33 |
| Учреждение социальной защиты |  |  | 20 | 30 |
| Поликлиника |  |  | 20 | 30 |
| Магазин продовольственных товаров |  |  | 15 | 22,5 |
| Автостанция. |  |  | 20 | 30 |
| Баня, прачечная, химчистка |  |  | 40 | 60 |
| Многоквартирные жилые дома 102,16 тыс.кв.м общей площади; | 2 очередь. Ввод в эксплуатацию 2020-2025г.г.(12 МКД) |  | 1116,774 | 1675,16 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 20 | 30 |
| Общественно-деловой центр | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Детская юношеская спортивная школа | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Аквапарк | Ввод в эксплуатацию 2020 |  |  |  |
| Клуб, библиотека | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Отделение полиции | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 3 | 4,5 |
| Магазин непродовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 10 | 15 |
| Территория жилого района «Радужный» |
| Многоквартирные жилые дома 180,0 тыс.кв.м общей площади; | 1 очередь. Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г.(28 МКД -ориентировочно) |  | 2200,0 | 3300,0 (ориентировочно) |
| Детское дошкольное учреждение на 210 мест | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 19 | 28,5 |
| Школа на 1000 мест | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 22 | 33 |
| Магазин продовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 15 | 22,5 |
| Магазин непродовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 10 | 15 |
| Гараж многоярусный | Ввод в эксплуатацию 2018-2022г.г. |  | 5 | 7,5 |
| Территория жилого района «Заашкадарье» |
| Индивидуальные жилые дома (ИЖС) | В коттеджной застройке 154 участка. Ввод в эксплуатацию 2019-2025г.г |  | 612,72 | 919,08 |
| Детское дошкольное учреждение на 80 мест | Ввод в эксплуатацию 2019-2025г.г |  | 10 | 15 |
| Учреждение культурно-бытового назначения | Ввод в эксплуатацию 2019-2025г.г |  | 10 | 15 |
| Итого |  |  | 7631,607 | 11447,411 |

### Промышленное строительство

На расчётный срок данных по строительству производственных и складских помещений не предоставлено.

### Социальная сфера, торговля, общепит

На расчётный срок данных по строительству в социальной сфере, торговле и общепиту не предоставлено.

## Описание централизованной системы холодного водоснабжения

### Общее описание.

Инфраструктура водоснабжения города представляет собой систему, включающую в себя водозаборные сооружения (собственные водозаборы и ведомственные водозаборы) с системой водоочистки, магистральные и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями. Централизованная система водоснабжения охватывает всю территорию ГО г. Стерлитамак.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Водоснабжение города Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Забор воды из источников и транспортировка ее до водопроводных насосных станций.

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основными источниками водоснабжения города Стерлитамак являются четыре водозабора:

1. Ашкадарский водозабор – мощность 29,6 тыс.куб.м. в сут., расположенный в ГО г. Стерлитамак (эксплуатируется МУП "Межрайкоммунводоканал");

2. Каптажи родников Берхомут и Аскен-Куль – мощность 52,1 тыс. куб. м. в сут., расположенные в Ишимбайском районе (эксплуатируется МУП "Межрайкоммунводоканал");

3. Грунтовый водозабор на р. Белой АО «Башкирская содовая компания» - мощность 16 тыс. куб. м. в сут., расположенный в Ишимбайском районе (эксплуатируется ОАО «Башкирская содовая компания»);

4. Зирганский водозабор г. Салавата, который является источником для трех городов: Салават, Стерлитамак, Ишимбай с утвержденными запасами 303 тыс. куб. м. в сут.

Паспортные характеристики каптажной системы водозабора «Аскен Куль»

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип каптажа | Углубленный |
| 2 | Материал | Сборные железобетонные блоки |
| 3 | Размеры | 15 м Х 12 м, глубина 8 м |
| 4 | Дно | Карстовая воронка, обложенная по внешней стороне каменным наброском |
| 5 | Отмостки | - |
| 6 | Мерная рейка | Стойка с делениями |
| 7 | Павильон | Приземистый, амбарного типа с двумя входными люками на асфальтированной крыше. По внешней стороне каптажного амбара дамба с нагорной стороны, полукольцевая ливнеотводная канава со сбросом в реку |
| 8 | Материал | Стены – бетонные блоки Перекрытие – железобетонные плиты Люки - металлические |
| 9 | Внутренний объём каптажа | 1800 м3 |
| 10 | Абс. отметка максимального уровня воды | 244 м |
| 11 | Абс. отметка дна | 234 м |
| 12 | Абс. отметка верха самотечного водовода d 1200 мм | 239,65 м |
| 13 | Абс. отметка низа трубопровода аварийного сброса d 1000 мм | 244 м |
| 14 | Общий объём водоприёмной камеры, в т. ч. водосборная часть (затопленная) | 1800 м3 800 м3 |
| 15 | Сброс (перелив, аварийный сброс) | р. Ишара |
| 16 | Абс. отметка выхода родника | 234 м |
| 17 | Подача воды | Самотеком по трубопроводу d 1200 мм протяженностью 35 м вода подаётся в приёмную камеру и далее по трубопроводу d 500 мм, протяженностью 2,2 км в накопительный резервуар объёмом 250 м3, откуда транспортируется самотёком по магистральному трубопроводу d 1000 мм в г. Стерлитамак |
| 18 | Зона санитарной охраны I пояс ЗСО | Общая площадь ЗСО (I пояс) – 1 га Зона санитарной охраны огорожена по периметру 100 м х 100 м Площадь озеленена, подъездные пути имеют твердое покрытие. Площадь ЗСО охраняется круглосуточно |

Паспортные характеристики каптажной системы водозабора «Берхомут»

Таблица 3

| № п/п | Показатель | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип каптажа | Углубленный |
| 2 | Материал | Сборные железобетонные блоки |
| 3 | Размеры | 18 м Х 24 м, глубина 3 м |
| 4 | Дно | Карстовая воронка, обложенная по внешней стороне каменным наброском |
| 5 | Отмостки | Металлическая галерея с перилами |
| 6 | Мерная рейка | Стойка с делениями на основании моста |
| 7 | Павильон | Наземный, амбарного типа |
| 8 | Материал | Стены – бетонные блоки Перекрытие – железобетонные плиты Дверь металлическая на замке |
| 9 | Внутренняя площадь каптажа | 432 м2 |
| 10 | Абс. отметка подошвы фундамента | 217,45 м |
| 11 | Абс. отметка верха водосборного бассейна | 220,86 м |
| 12 | Абс. отметка низа перекрытия | 222,55 м |
| 13 | Абс. отметка верха воронки холостого сброса d 800 мм (в реку Берхомут) | 220,35 м |
| 14 | Абс. отметка низа трубопровода (галереи) сброса d 1220 мм 9в реку Берхомут) | 217 м |
| 15 | Абс. отметка верха воронок отводящего трубопровода - d 800 мм | 220,03 м; 220,08 м |
| 16 | Общий объём водоприёмной камеры, в т. ч. водосборной части (затопленой) | 850 м3 270 м3 |
| 17 | Сброс (перелив, аварийный сброс) | р Берхомут |
| 18 | Абс. отметка выхода родника в каптаже | 218,8 м |
| 19 | Подача воды | Самотеком по трубопроводу d 1000 мм и протяженностью 191,5 м вода подаётся в накопительный резервуар объёмом 250 м3 далее транспортируется самотёком по магистральному трубопроводу d 1000 мм в г. Стерлитамак |
| 20 | Зона санитарной охраны I пояс ЗСО | Общая площадь ЗСО (I пояс) – 1 га Зона санитарной охраны огорожена по периметру 100 м х 100 м. Площадь озеленена, подъездные пути имеют твердое покрытие. Площадь ЗСО охраняется круглосуточно |

Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению города на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральная) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией П подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 2 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова,

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а так же Зирган и ОАО «Башкирская содовая компания» (используется МУП "МРКВК" как резервный источник). Потребителям вода поступает от насосной станции Ш подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по ул. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

С водозабора АО «Башкирская содовая компания», помимо собственных нужд, осуществляется водоснабжение нескольких предприятий. Перечень потребителей ХВС, которые получают холодную воду от водозабора АО «Башкирская содовая компания» приведён в таблице 1.3.1.

Мощность существующих водозаборов в полной мере удовлетворяет потребность в холодном водоснабжении населения, предприятий и прочих потребителей на расчетный срок.

Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению город на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральна) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией П подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 2 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова,

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а так же Зирган и ОАО «Башкирская содовая компания». Потребителям вода поступает от насосной станции Ш подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по ул. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

Протяженность водопроводных сетей города Стерлитамак составляет около 463,8 км материал трубопроводов – чугун, сталь, пластик.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено около 1110 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено более 390 водоразборных колонок.

Ашкадарский водозабор является подрусловым, состоящим из 24 скважин глубиной от 12 до 15 м. Водоисточники «Берхомут» и «Аскен-Куль» являются каптированными родниками. Производительность водозабора «Зирган» для потребителей ГО г. Стерлитамак составляет 55-60 тыс. м3/сут. Водозабор АО «Башкирская содовая компания» является грунтовым водозабором на р. Белой.

Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через городские сети водопровода общей протяженностью 474 км, в т. ч. водоводов - 143,58 км, уличных магистральных сетей - 234,94 км, внутриквартальных сетей - 85,29 км. Из общей протяжённости водопроводных сетей – 107,0 км трубопроводов различного диаметра требуют замены.

Часть населения малоэтажной усадебной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок составляет 391 единиц.

Холодная вода используется для хозяйственно-бытовых нужд бюджетных организаций, промышленных предприятий, населения и др., а так же для приготовления горячей воды в системах ГВС с закрытым водоразбором.

    - Водозаборные узлы (ВЗУ)  и водопроводные насосные станции (ВНС).

Общая возможная подача воды потребителям ГО г. Стерлитамак составляет 159-169 тыс. м3/сут.

Система централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак включает в себя три станции второго подъёма: Ашкадарский водозабор ул. Ольховская, 61, НСП Юго-Западного района переулок Цветочный, 13 и ВНС Западного района ул. Элеваторная, 86а, и четыре повысительные станции: ВНС подкачки по ул. Лесная, ВНС по ул. Кочетова, 51 (эксплуатируется в режиме резерва), ВНС подкачки по ул. Макаренко и ВНС подкачки по ул. Космонавтов. В состав системы централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак также входят накопительные ёмкости водоснабжения - 10 резервуаров чистой воды. Объем резервуарного парка составляет 52 тыс. м3/сут.

### Основные проблемы централизованной системы водоснабжения, пути их решения и направления развития

Основными проблемами централизованной системы водоснабжения города Стерлитамак являются:

- высокий износ сетей водоснабжения (70-100%);

- износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Пути решения проблем:

1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения.

2. Выполнение мероприятий Программы энергосбережения, связанных с заменой технологического и энергетического оборудования  на энергоэффективное.

По надёжности работы централизованной системы водоснабжения:

-	проведение в течение срока реализации Инвестиционной программы полного технического обследования и диагностики всех объектов системы водоснабжения в целях своевременного выявления проблем и разработки мероприятий по повышению надёжности работы централизованной системы водоснабжения.

## Описание централизованной системы водоотведения

### Общее описание системы водоотведения

- Водоотведение городского округа город Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

- очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения городского округа город Стерлитамак является полной раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Дополнительно в сети водоотведения происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации города.

Водоотведение городского округа город Стерлитамак представляет собой инженерную систему, включающую в себя:

- сети водоотведения – 257 км

- канализационные насосные станции -14 шт.

- цех «Биологические очистные сооружения – 1 шт.

Территориально в муниципальном округе город Стерлитамак существуют  семь основных бассейна канализования.

1. Стоки от Западной части города системой самотечных коллекторов отводятся в главную насосную станцию (ГНС) Западного района ул.Днепровская и большая часть непосредственно в самотечные коллектора Д 1000мм по ул. Элеваторная, Профсоюзная , Техническая и далее в камеру смешения по ул.Бабушкина. От ГНС сточные воды по напорному трубопроводу Д 600 мм в одну нитку подаются  в самотечный коллектор по ул.Черноморская – Элеваторная.

2. Стоки от Южной и Центральной частей города системой самотечных коллекторов и насосных станций с напорными трубопроводами отводятся в приемную камеру главной насосной станции (ГНС) Восточного района ул.7 Ноября. Далее по двум напорным трубопроводам диметром 700 мм сточные воды подаются  в самотечный коллектор по ул. Кочетова и затем в камеру смешения по ул. Бабушкина.

3. Сточные воды от Южной части по самотечному коллектору Д-600-1200мм отводятся в КНС-1 по Оренбургскому тракту. От КНС-1 по двум напорным коллекторам Д-600 мм  и далее по одной линии напорного трубопровода Д-1000 мм в камеру смешения по ул.Бабушкина.

4. Сточные воды от Юго-Западного ж/ района и строящегося Западного ж/района самотечным коллектором поступают на КНС «Юго-Западная» и далее от насосной станции напорными коллекторами 2Ф400 мм. в самотечный коллектор Ф-600мсм по ул.Ибрагимова с напорной перемычкой до ул.Харьковская.

От указанных четырех бассейнов стоки от камеры смешения  по ул.Бабушкина  по  коллекторам Д-800 мм, Д-1200 мм и Д-1400 мм  транспортируются на сооружения биологической очистки АО «Башкирская содовая компания» производительностью -  187  тыс.куб.м. в сут. и городские очистные сооружения  производительностью  25 тыс.куб.м. в сутки.

5. Стоки жилого поселка Первомайский самотечными трубопроводами поступают в насосную станцию по ул.З.Космодемьянской, далее напорными коллекторами  в самотечный коллектор Д-500 мм, откуда транспортируются на очистные сооружения АО «Башкирская содовая компания».

6. Стоки жилого Северного района (пос.Строймаш) отводятся самотечными трубопроводами на районную насосную станцию по ул.Совхозная, далее напорным коллектором в две нитки в самотечный коллектор Д-500 мм в районе ул. Бабушкина и далее на БОС АО «Башкирская содовая компания».

7. Стоки от жилого посёлка Шах –Тау по самотёчным трубопроводам отводятся в насосную станции. по ул.Российская, далее по напорному коллектору в самотёчный коллектор по ул.Бабушкина и далее на городские очистные сооружения  производительностью  25 тыс.куб.м. в сутки.

Технические характеристики и местоположение КНС

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Местоположение КНС | Производительность основного оборудования, м. куб. в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС Юго-западная | Королёва,1е | 200 |
| 2 | КНС Центрального района | ул. 7 Ноября,111 | 800 |
| 3 | ГНС Западного района | Днепровская, 1 | 760 |
| 4 | КНС-1 | Оренбургский тракт, 23 | 300 |
| 5 | РНС -1 | ул. Мира, 128а | 250 |
| 6 | КНС Первомайская | ул. З. Космодемьянской, 16 | 200 |
| 7 | КНС | ул. Гоголя, 141б | 250 |
| 8 | КНС | ул.Сагитова, 2 | 250 |
| 9 | РНС-2 | ул.Кочетова, 47 | 200 |
| 10 | РНС-5 | ул.Ильича, 101а | 136 |
| 11 | РНС-4 ул. | Оренбургский тракт, 2 (Лесозаводская) | 100 |
| 12 | РНС-3, | ул.Совхозная, 2а (Мичуринская) | 200 |
| 13 | КНС | ул.Гоголя, 163а (Ольховская) | 40 |
| 14 | КНС | ул.Российская,26 | 200 |

С канализационно-насосных станций, хозяйственно-бытовые стоки поступают на три площадки очистных сооружений.

Краткие технические характеристики очистных сооружений

Таблица 5

| № | Местоположение | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Метод очистки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения МУП «МРКВК» | 25,0 | Механическая, биологическая, обеззараживание | МУП «МРКВК» |
| 2. | Очистные сооружения АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» | 157,981 | Механическая, биологическая, обеззараживание | АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» |
| 3. | Очистные сооружения ФКП «Авангард» | 25,0 | Механическая, биологическая, обеззараживание | ФКП «Авангард» |

- 90% объектов потребителей города подключено к централизованной системе водоотведения города, канализование оставшихся 10% объектов обеспечивается за счёт использования выгребов и септиков с вывозом концентрированных жидких бытовых отходов в централизованную систему водоотведения города специализированным автотранспортом.

### Основные проблемы централизованной системы водоотведения, пути их решения и направления развития

Основными проблемами централизованной системы водоотведения города Стерлитамак являются: Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

1. Отсутствие средств автоматики на КНС, неэффективные насосы, отсутствие вентиляции,  отсутствие сороудерживающих решеток. Высокий износ механического и электрического оборудования КНС.

2. Вероятность роста аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие срока службы и газовой коррозии.

3. Попадание  производственных сточных вод от промышленных предприятий и от предприятий общепита в сети водоотведения с превышением ПДК загрязняющих веществ, ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

4. Неудовлетворительное техническое состояние  городских Биологических очистных сооружений, принятых от ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод».

Пути решения проблем:

- организация и устройство централизованного  пункта приёма сточных вод вывозимых спецавтотранспортом от населения;

- проведение модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения и водоотведения, в соответствии с утверждённой  Программой энергосбережения на 2017-2019 годы;

# 5.	Фактический и плановый износ объектов централизованных  систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 6

| №п/п | Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения . | Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы | Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (на 01.04.16 г.) | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак | 100 | 100 | 100 | 96,6 |
| 2 | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная: | 100 | 96 | 90,7 | 81,4 |
| 3 | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъема | - |  |  |  |
| 4 | Замена насосного агрегата НСП (Насосная Станция Подкачки) ул.Лесная | 100 | 100 | 0 | 4 |
| 5 | Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут | - |  |  |  |
| 6 | Техперевооружение первого подъёма ГНС Ашкадарского водозабора | 100 | 100 | 0 | 4 |
| 7 | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» на биологических очистных сооружениях | - |  |  |  |
| 8 | Внедрение солнечного водяного нагревателя на биологических очистных сооружениях | - |  |  |  |
| 9 | Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях | 100 | 50 | 33 | 20 |
| 10 | Замена насосного оборудования на КНС ул. Мира, ул. Совхозная 2, 7 Ноября | 100 | 66,67 | 1,34 | 5,35 |
| 11 | Перевод отопления на газовое на КНС ул. Оренбургский тракт 23 | 100 | 0 | 4 | 8 |
| 12 | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС ул. Днепровская 1 | - |  |  |  |

            - Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак  запланировано в период реализации Инвестиционной программы

Перечень объектов подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения города Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы, приведено в  Таблице 1

Сведения по подключаемым объектам

Таблица 7

| Городской округ | Источник финансирования мероприятий, связанных с подключением объекта | Подключаемая нагрузка объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/час (с коэф. неравномерности, равным 1,5) |
| город Стерлитамак | Средства инвесторов по инвестиционным контрактам, заключённым застройщиками с АО Водоснабжающая компания и/или Администрацией городского округа город Стерлитамак в связи с комплексным освоением застройщиками земельных участков | * | * |
| город Стерлитамак | Собственные средства застройщиков | * | * |
| ИТОГО |  | 7631,607 | 11447,411 |

* Перечень подключаемых объектов подлежит уточнению в период реализации Инвестиционной программы при внесении в неё изменений в порядке, установленном законодательством.

Для подключения объектов к централизованным системам водоотведения города требуется выполнение предусмотренных Инвестиционной программой следующих мероприятий:

- Проектирование и  строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения во вновь застраиваемых мкрн. ГО Прибрежный, Радужный, Плодопитомник, Заашкадарье от границы существующих сетей до	границы	земельного	участка	застройщика.

            - Перечень мероприятий и график исполнения  инвестиционной программы

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реали-зации меро-приятия | Год окончания реализации мероприя-тия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств | источник финанси-рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн.№2,3 «Прибрежный» I | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | Центролизованные сети водоснабжения, мкрн.№2,3 «Прибрежный» I | протяжённость | км | 0,0 | 3,68 | 2018 | 2019 | 45100 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.2 | Строительство сетей водоснабжения район Заашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | Центролизованные сети водоснабжения, район Заашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная | протяжённость | км | 0,0 | 3,7 | 2019 | 2025 | 21400 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди) | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | Центролизованные сети водоснабжения жилого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди), | протяжённость | км | 0,0 | 6,44 | 2018 | 2022 | 74200 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.4 | Проектирование строительства сетей водоснабжения мкрн. «Радужный» | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | Центролизованные сети водоснабжения в мкрн. «Радужный» | Проект | шт | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 4500 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.5. | Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению в границах ГО г.Стерлитамак | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | ГО г.Стерлитамак | протяженность | км | 0 | 5 | 2018 | 2019 | 22302 | Собственные средства: плата за подключение |
| Водоотведение |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | Центролизованные сети водооотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I | протяжённость | км | 0 | 2,52 | 2018 | 2020 | 50100 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство сетей водоотведения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | Центролизованные сети водооотведения жилого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди | протяжённость | км | 0 | 6,89 | 2018 | 2020 | 130000 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.3 | Проектирование строительства сетей водоотведения мкрн. «Радужный» | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | Центролизованные сети водооотведения в мкрн. «Радужный» | Проект | шт | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 4500 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.4 | Строительство сетей для подключение объектов к канализации в границах ГО г.Стерлитамак | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | ГО г.Стерлитамак | протяженность | км | 0 | 5 | 2018 | 2019 | 30982 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: | 383084 |  |
| Водоснабжение | 167502 |  |
| Водоотведение | 215582 |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
| Водоснабжение |
| 3.1.1 | Модернизация водовода от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения | от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак | протяженность | км | 1,3 | 1,3 | 2017 | 2019 | 34321 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
|  |  |  |  | материал | - | Сталь | Полиэтилен |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 3.1.1 | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная | Обеспечения надежности и бесперебойности систем водоотведения | ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная | протяженность | м | 900 | 900 | 2017 | 2019 | 29599 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
|  |  |  |  | Материал | - | Железобетон | Полимерно – тканевый рукав «ИНСИТУФОРМ» |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 3: | 63920 |  |
| Водоснабжение | 34321 |  |
| Водоотведение | 29599 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Водоснабжение |
| 4.1 | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения | ул.Элеваторная, 86а | (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления) | Комплект | 0 | 1 | 2017 | 2018 | 7186 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
| 4.2 | Замена насосного агрегата НСП (Насосная станция Подкачки) ул.Лесная | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения | ул.Лесная, 18а | насосы | шт | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 244 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
|  |  |  |  | давление | кГс/см2 | 3,4 | 3,8 |  |  |  |  |
| 4.3 | Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды воды | Ишимбайский район | Ветрогенератор | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 210 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
| 4.4 | Техперевооружение первого подъёма ГНС Ашкадарского водозабора | Снижение расхода электроэнергии на подьем воды | ул.Ольховская, 61а | насосы | шт. | 5 | 5 | 2017 | 2019 | 1040 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
|  |  |  |  | мощность | кВт | 85 | 50 |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 4.1 | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» на биологических очистных сооружениях | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей | Ул.Бабушкина,12 | перегородки для зонирования | шт. | 0 | 12 | 2017 | 2019 | 2663 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
|  |  |  |  | перевод стабилизаторов в регенераторы |  | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение солнечного водяного нагревателя на биологических очистных сооружениях | Обеспечение собственной горячей водой объекта цех БОС, Внедрение альтернативных источников питания | Ул.Бабушкина,12 | Солнечный водонагреватель | шт | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 150 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
| 4.3 | Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях | Замена физически изношенного оборудования увеличит надежность водоотведения и снизит потребление электроэнергии | Ул.Бабушкина,12 | насосы | шт | 4 | 4 | 2017 | 2019 | 460 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
|  |  |  |  | мощность | кВт | 99,5 | 63 |  |  |  |  |
| 4.4 | Замена насосного оборудования на КНС Мира 128, Совхозная 2, 7 Ноября | Замена физически изношенного насоса на новый с меньшей электрической мощностью | Мира 128, Совхозная 2, 7 Ноября | насосы | шт | 2 | 2 | 2017 | 2018 | 2340 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
|  |  |  |  | мощность | кВт | 59 | 37 |  |  |  |  |
| 4.5 | Перевод отопления на газовое на КНС Оренбургский тр.23 | Снижение расходов на отопление | КНС Оренбургский тр.23 | котел газовый | шт | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 1400 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
| 4.6 | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепровская 1 | Снижение расходов на отопление | КНС Западного района, Днепровская 1 | Тепловой насос | шт | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 998 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
| ВСЕГО по группе 4: | 16691 |  |
| Водоснабжение | 8680 |  |
| Водоотведение | 8011 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по пункту 5: |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 463695 |  |
| Водоснабжение | 210503 |  |
| Водоотведение | 253192 |  |

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Годы реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн.№2,3 «Прибрежный» I | Проектирование и строительство сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45100 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство сетей водоснабжения район Заашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная | Строительство сетей водоснабжения район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21400 |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди | Проектирование и строительство сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74200 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проектирование строительства сетей водоснабжения, в мкрн.Радужный | Проектирование строительства сетей водоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению ГО г.Стерлитамак | Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 13038 |  |  |  | 9264 |
| Водоотведение |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I | Проектирование и строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50100 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство сетей водоотведения жилокого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди) | Проектирование и строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  | 65000 |
| 1.1.3 | Проектирование строительства сетей водотведения, в мкрн.Радужный | Проектирование и строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство сетей для подключения объектов к водоотведения ГО г.Стерлитамак | Проектирование и строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 18114 |  |  |  | 12868 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  | 274552 |  |  |  | 108532 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 136838 |  |  |  | 30664 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  | 137714 |  |  |  | 77868 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |
| Водоснабжение |
| 3.1.1 | Модернизация водовода от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак | Модернизация сетей |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 5144 |  |  |  | 12318 |  |  |  | 16859 |
| Водоотведение |
| 3.1.1 | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная | Модернизация сетей |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 5497 |  |  |  | 7181 |  |  |  | 16921 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  | 10641 |  |  |  | 19499 |  |  |  | 33780 |
| Водоснабжение |  |  |  | 5144 |  |  |  | 12318 |  |  |  | 16859 |
| Водоотведение |  |  |  | 5497 |  |  |  | 7181 |  |  |  | 16921 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Водоснабжение |
| 4.1 | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления) |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 3593 |  |  |  | 3593 |  |  |  |  |
| 4.2 | Замена насосного агрегата НСП ул.Лесная |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 4.4 | Техперевооружение первого подъёма ГНС |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 260 |  |  |  | 520 |  |  |  | 260 |
| Водоотведение |
| 4.1 | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 680 |  |  |  | 961 |  |  |  | 1022 |
| 4.2 | Внедрение солнечного водяного нагревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 4.3 | Замена насосного оборудования БОС |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 200 |  |  |  | 150 |  |  |  | 110 |
| 4.4 | Замена насосного оборудования на КНС |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 1427 |  |  |  | 913 |  |  |  |  |
| 4.5 | Перевод отопления на газовое на КНС |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998 |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  | 7804 |  |  |  | 6137 |  |  |  | 2750 |
| Водоснабжение |  |  |  | 4097 |  |  |  | 4113 |  |  |  | 470 |
| Водоотведение |  |  |  | 3707 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2280 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.		Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованной системе водоснабжения при строительстве  от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) | Единица измерения | Запланированные объемы по строительству сетей и расходы на подключение объектов, по ставке тарифа, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам |  | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| 1. | Строительство водопроводных сетей диаметром | Источник финансирования – собственные средства: плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Д =70 - 100 мм |  | тыс руб/м | 2,63 | 2,8 | 2,99 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 1680 | 1196 | 2876 |
| 1.2 | Д = 100 - 150 мм |  | тыс руб/м | 3,24 | 3,45 | 3,68 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 2070 | 1472 | 3542 |
| 1.3. | Д =150 - 200 мм |  | тыс руб/м | 4,01 | 4,28 | 4,56 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 2568 | 1824 | 4392 |
| 1.4. | Д = 200 - 250 мм |  | тыс руб/м | 4,79 | 5,11 | 5,44 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 3066 | 2176 | 5242 |
| 1.5. | Д = от 250 мм и более |  | тыс руб/м | 5,71 | 6,09 | 6,49 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 3654 | 2596 | 6250 |
|  | ИТОГО: | м |  | 3000 | 2000 | 5000 |
|  |  | тыс.руб |  | 13038 | 9264 | 22302 |

Примечание: * конкретное место прокладки водопроводных сетей от существующих сетей централизованной системы водоснабжения до границы земельных участков застройщиков определяется при заключении договора о подключении (в случае изменения протяжённости сетей по сравнению с предусмотренной мероприятиями Инвестиционной программы, в неё вносятся необходимые изменения).

Для перевода стоимости СМР из цен 2014 года в цены 2017 года применены инфляционные коэффициенты (индексы – дефляторы), согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года, разработанному Минэкономразвития России (приложение 2).

7.5.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованной системе водоотведения при строительстве  от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) | Единица измерения | Запланированные объемы по строительству сетей и расходы на подключение объектов, по ставке тарифа, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам |  | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| 1 | Строительство канализационных сетей диаметром | Источник финансирования – собственные средства: плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Д =100- 150 мм |  | тыс руб/м | 4,97 | 5,3 | 5,64 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 3180 | 2256 | 5436 |
| 1.2. | Д =150 - 200 мм |  | тыс руб/м | 6,79 | 7,24 | 7,72 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 4344 | 3088 | 7432 |
| 1.3. | Д = 200 - 250 мм |  | тыс руб/м | 7,77 | 8,28 | 8,83 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 4968 | 3532 | 8500 |
| 1.4. | Д = от 250 мм и более |  | тыс руб/м | 8,79 | 9,37 | 9,98 | м |  | 600 | 400 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 5622 | 3992 | 9614 |
|  | ИТОГО: | м |  | 3000 | 2000 | 5000 |
|  |  | тыс.руб |  | 18114 | 12868 | 30982 |

Примечание: * конкретное место прокладки водопроводных сетей от существующих сетей централизованной системы водоснабжения до границы земельных участков застройщиков определяется при заключении договора о подключении (в случае изменения протяжённости сетей по сравнению с предусмотренной мероприятиями Инвестиционной программы, в неё вносятся необходимые изменения).

Для перевода стоимости СМР из цен 2014 года в цены 2017 года применены инфляционные коэффициенты (индексы – дефляторы), согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года, разработанному Минэкономразвития  России (приложение 2).

            - Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица 12

| №, п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по инвестиционной программе | 463,695 | 18,446 | 300,188 | 145,061 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | амортизационные отчисления |  |  |  |  |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 80,611 | 18,446 | 25,636 | 36,529 |
| 1.3. | прибыль, направленная на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение | 383,084 | 0 | 274,552 | 108,532 |
| 1.4. | прочие собственные средства | 463,695 | 18,446 | 300,188 | 145,061 |
| 2 | Заемные средства |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | кредиты |  |  |  |  |
| 2.2. | займы |  |  |  |  |
| 2.3. | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные средства |  |  |  |  |
| 4 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |

9.	Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица 13

| Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы** | Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб. | Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год - Модернизация водовода от отм. 220 г. Салавата до Ашкадарского водозабора; - Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъема; - Замена насосного агрегата НСП (Насосная Станция Подкачки) ул. Лесная |  |  |  |  |  |  | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения |
|  | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 5144 | 12318 | 16859 |  |
|  | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 3593 | 3593 | 0 |  |
|  | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 244 | 0 | 0 |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - Модернизация коллектора по ул. Элеваторная – ул. Профсоюзная |  |  |  |  |  |  | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения |
|  | 0,64 | 0,43 | 0,21 | 5497 | 7181 | 16921 |  |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения - Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» на биологических очистных сооружениях |  |  |  |  |  |  | Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Снижение валового сброса загрязняющих веществ в р. Белая. |
|  | 20 | 19,5 | 19 | 680 | 961 | 1022 |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м - Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут; -Техперевооружение первого подъема ГНС Ашкадарского водозабора; |  |  |  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии в процессе подготовки воды, Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды при перекачке воды, Снижение расхода электроэнергии на подьем воды |
|  | 0,384 | 0,383 | 0,382 | 0 | 0 | 210 |  |
|  | 0,384 | 0,383 | 0,382 | 260 | 520 | 260 |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м - Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях |  |  |  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды Предоставление населению качественных услуг по водоотведению |
|  | 0,526 | 0,524 | 0,524 | 200 | 150 | 110 |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м - Замена насосного оборудования на КНС ул. Мира, ул. Совхозная 2, 7 Ноября |  |  |  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды, Снижение расхода электроэнергии, Предоставление населению качественных услуг по водоотведению, Мероприятие направлено на повышение надежности водоотведения и энергоэффективность, Снижение оплат на отопление |
|  | 0,093 | 0,092 | 0,092 | 1427 | 913 | 0 |  |

** Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы рассчитывается как разница между достигнутым значением и предыдущим значением показателя.

1.1.	Комплексная модернизация насосной станции  3-го подъёма

- Проведение комплексной модернизации насосной станции увеличит  показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения с помощью:

- - автоматического  поддержания  технологического  процесса работы  насосной станции  по заданным параметрам;

- - удаленного управления   работой  насосной станции в режиме онлайн;

- - контроля всех параметров  работы насосной станции  в аварийно-диспетчерской службе.

- 1.2.	Замена насосного агрегата НСП ул.Лесная

- Замена изношенного насосного агрегата 6НДВ с электродвигателем 75кВт на насосный агрегат Д320/50а с электродвигателем 55кВт позволит улучшить условия эксплуатации НСП ул. Лесная. Замена физически изношенного оборудования увеличит надежность водоснабжения

- 1.3.	Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС

- Внедрение альтернативных источников питания на каптаже Берхомут для хозяйственных нужд уменьшит зависимость от поставщиков электроэнергии, сократится оплата за энергоресурсы, на приобретение расходных материалов и на электрические испытания.

- 1.4.	Техперевооружение первого подъёма ГНС

- При современной эксплуатации 1-подъёма НС Ашкадарский водозабор затраты электроэнергии составляют:

- - 30 кВт вакуумный насос ВВН-12;

- - 55 кВт насос 12НДс.

- При установке погружных насосов GRUNDFOS суммарное потребление электроэнергии составит примерно 50 кВт. Это позволит сэкономить потребление эл. энергии и улучшить работу установки по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия.

- 1.5. Модернизация  водовода  от  отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского  водозабора в г.Стерлитамак

- Замена участка стального  водовода Ду 1000 на п/э Ду 500 мм, в связи с высоким физическим износом трубопровода. В настоящее время удельное количество аварий на данном участке в расчете на протяженность (38 км)  водопроводной сети в год увеличилось с 0,079 ед/км до 0,53 ед/км.

- 2.1. Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»

- Мероприятие включает в себя реализацию технического переоснащения сооружений «Блока емкостей»: перевод стабилизаторов под зону регенерации активного ила и зонирование аэротенков.

- Мероприятие направлено на обеспечение качества очистки сточных вод по лимитированным показателям ХПК,БПК, нитраты, нитриты, азот аммонийный.

- 2.2. Внедрение солнечного водяного нагревателя

- Внедрение алтернативных источников питания в цехе БОС уменьшит зависимость от поставщиков электроэнергии,сократиться оплата за энергоресурсы , на приобретение расходных материалов,т.е.электронагревателей и на электрические испытания.

- 2.3. Замена насосного оборудования БОС.

- Замена физически изношенного оборудования увеличит надежность  водоотведения и снизит потребление электроэнергии.

- 3.1. Модернизация  коллектора  по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная

- Замена участка канализационного коллектора Ду 1000 на стеклопластиковый Ду 900 мм, в связи с высоким физическим износом. В настоящее время удельное количество аварий и засоров на данном участке в расчете на протяженность (4,7 км)  канализационной  сети   в год увеличилось с 0 ед/км до 0,85 ед/км.

- 4.1. Замена насосного оборудования (ул.Мира,128а; ул. 7 Ноября, 111; ул.Совхозная,2а)

- Замена изношенного насоса марки СМ с электродвигателем 37 кВт на насос «Грундфос» с электродвигателем 22 кВт на канализационной насосной станции по ул. Мира 128а, замена 2 шкафов управления на КНС по ул.7 Ноября, 111, замена насоса марки СМ с электродвигателем 22 кВт на  насос марки СМ с электродвигателем 15 кВт на КНС  по ул.Совхозная, 2а  приведет к экономии электроэнергии, обеспечит безаварийную работу канализационной насосной станции по ул. Мира 128 а и ул. 7 Ноября, 111  в период паводка.

- 4.2. Перевод отопления на газовое Оренб.тр.23

- Отопление КНС-1 по Оренбургскому тракту,23 в настоящее время производится при помощи электрокотлов, которые потребляют электроэнергию в большом количестве, а также требуют частой замены электротэнов, которые  выходят из строя из-за отсутствия химводоподготовки. Перевод отопления на газовое даст снижение оплаты как минимум на 50% и снижение затрат на электрические испытания.

- 4.3. Модернизация  системы  отопления  и ГВС  с применением  теплового насоса  на КНС  Западного района, Днепровская, 1

- Отопление и ГВС  КНС Западного района в настоящее время производится при помощи электрокотлов, которые потребляют электроэнергию в большом количестве, а также требуют частой замены электротэнов, которые  выходят из строя из-за отсутствия химводоподготовки. Перевод отопления на тепловые насосы даст снижение оплаты как минимум на 70%.  Отопление и ГВС будет производится за счет тепла канализационных стоков.

| 10. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Водоснабжающая компания» потребителям городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, на 2017-2019 годы методом индексации Таблица 14 |
| --- |
| № п/п |  | Единица измерений | План на 2017 год | План на 2018 год | План на 2019 год |
|  |  |  | 1 п/г | 2 п/г | ср. год | 1 п/г | 2 п/г | ср. год | 1 п/г | 2 п/г | ср. год |
| 1 |  | 3 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 262 060,48 | 295 688,53 | 278 874,51 | 295 688,53 | 309 674,44 | 302 681,49 | 304 700,55 | 324 403,01 | 314 551,78 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 249 304,14 | 263 729,49 | 256 516,82 | 263 729,49 | 276 216,91 | 269 973,20 | 276 216,91 | 289 367,41 | 282 792,16 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 154 564,51 | 162 892,27 | 158 728,39 | 162 892,27 | 170 246,88 | 166 569,57 | 170 246,88 | 177 933,55 | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 34 667,36 | 37 614,08 | 36 140,72 | 37 614,08 | 40 811,28 | 39 212,68 | 40 811,28 | 44 280,24 | 42 545,76 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 60 072,27 | 63 223,14 | 61 647,71 | 63 223,14 | 65 158,75 | 64 190,95 | 65 158,75 | 67 153,63 | 66 156,19 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 18 481,44 | 9 240,72 | 18 481,44 | 19 355,56 | 18 918,50 | 14 381,67 | 20 276,10 | 17 328,88 |
| 1.3.1. | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973,89 | 2 486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Капитальные расходы (инвестиционные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 18 481,44 | 9 240,72 | 18 481,44 | 14 381,67 | 16 431,56 | 14 381,67 | 20 276,10 | 17 328,88 |
| 1.3.3. | Норматив прибыли | % |  | 7,00 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1.4. | Предпринимательская прибыль ГО | тыс. руб. | 12 465,21 | 13 186,47 | 12 825,84 | 13 186,47 | 13 810,85 | 13 498,66 | 13 810,85 | 14 468,37 | 14 139,61 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 5 901,73 | 6 268,25 | 6 084,99 | 6 513,16 | 24 305,94 | 15 409,55 | 24 305,94 | 24 305,94 | 24 305,94 |
| 2.9. | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 5 901,73 | 6 268,25 | 6 084,99 | 6 513,16 | 24 305,94 | 15 409,55 | 24 305,94 | 24 305,94 | 24 305,94 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 267 962,21 | 301 956,78 | 284 959,49 | 302 201,70 | 333 980,39 | 318 091,04 | 329 006,49 | 348 708,95 | 338 857,72 |
| 4 | Тариф на водоснабжение | руб. куб. м | 13,60 | 15,33 | 14,46 | 15,34 | 16,95 | 16,15 | 16,70 | 17,70 | 17,20 |
| 5 | Объем водоснабжения | млн. куб. м | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |  | #ССЫЛКА! | 112,69 |  | #ССЫЛКА! | 110,52 |  |  | 105,99 |

| 11. Предварительный расчет тарифа на водоотведение, оказываемое АО "Водоснабжающая компания" потребителям городского округа город Стерлитамак РБ, на 2017-2019 годы методом индексации Таблица 15 |
| --- |
| № п/п |  | Единица измерений | План на 2017 год | План на 2018 год | План на 2019 год |
|  |  |  | 1 п/г | 2 г | ср.год | 1 п/г | 2 г | ср.год | 1 п/г | 2 г | ср.год |
| 1 |  | 3 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 262 882,83 | 294 544,68 | 278 713,76 | 294 544,68 | 292 193,35 | 293 369,01 | 292 193,35 | 322 216,93 | 307 205,14 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 250 302,83 | 262 924,35 | 256 613,59 | 262 924,35 | 260 824,95 | 261 874,65 | 260 824,95 | 287 631,72 | 274 228,33 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 160 446,38 | 168 468,01 | 164 457,19 | 168 468,01 | 162 400,13 | 165 434,07 | 162 400,13 | 185 009,99 | 173 705,06 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 22 737,13 | 24 669,78 | 23 703,45 | 24 669,78 | 26 766,71 | 25 718,25 | 26 766,71 | 29 041,88 | 27 904,30 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 67 119,32 | 69 786,56 | 68 452,94 | 69 786,56 | 71 658,10 | 70 722,33 | 71 658,10 | 73 579,84 | 72 618,97 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 18 409,25 | 9 204,62 | 18 409,25 | 18 262,29 | 18 335,77 | 18 262,29 | 20 138,76 | 19 200,52 |
| 1.3.1. | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 262,29 | 9 131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Капитальные расходы (инвестиционные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 18 409,25 | 9 204,62 | 18 409,25 | 0,00 | 9 204,62 | 18 262,29 | 20 138,76 | 19 200,52 |
| 1.3.4 | Норматив прибыли | % |  | 7,00 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1.4. | Предпринимательская прибыль ГО | тыс. руб. | 12 515,14 | 13 146,22 | 12 830,68 | 13 146,22 | 13 041,25 | 13 093,73 | 13 041,25 | 14 381,59 | 13 711,42 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 5 078,63 | 7 907,02 | 6 492,83 | 7 907,02 | 33 412,04 | 20 659,53 | 33 412,04 | 33 412,04 | 33 412,04 |
| 2.9. | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |  | 5 078,63 | 7 907,02 | 6 492,83 | 7 907,02 | 33 412,04 | 20 659,53 | 33 412,04 | 33 412,04 | 33 412,04 |
| 3 | Итого НВВ дли расчета тарифа | тыс. руб. | 267 961,46 | 302 451,70 | 285 206,58 | 302 451,70 | 325 605,39 | 314 028,55 | 325 605,39 | 355 628,97 | 340 617,18 |
| 4 | Тариф на водоотведение | руб. куб. м | 14,38 | 16,23 | 15,30 | 16,23 | 17,47 | 16,85 | 17,47 | 19,08 | 18,27 |
| 5 | Объем водоотведения | млн. куб. м | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |  | ######### | 112,87 |  | #ССЫЛКА! | 107,66 | 15,72 | 109,22 | 109,22 |

| Прогнозируемая плата граждан |
| --- |
|  |  |  |  | городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| наименование муниципального района (городского округа) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 16 |
| Вид коммунальной услуги | Тариф на 01.01.2017 г. | Проект тарифа с 01.07.2017 г. | Норматив потребления на 01.01.2017 г. | Норматив потребления на 01.07.2017 г. | Плата на 01.01.2017 г. | Плата с учетом проекта тарифа на 01.07.2017 г. | Совокупная плата на 01.07.2016 г. | Совокупная плата с учетом проекта тарифа на 01.07.2017 г. | Изменение совокупной платы, % |
| Водоснабжение | 15,00 | 19,14 | 4,798 | 4,798 | 71,97 | 91,83 | 1507,37 | 1642,59 | 108,97 |
| Водоснабжение ОДН | 15,00 | 19,14 | 0,0293 | 0,0293 | 0,89 | 1,14 |  |  |  |
| Водоотведение | 16,65 | 19,46 | 8,017 | 8,017 | 133,48 | 156,01 |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | Норматив на подогрев | Тариф на тепловую энергию | Тариф на тепло-носитель | Норматив на подогрев | Тариф на тепловую энергию | Тариф на тепло-носитель | 3,219 | 3,219 | 379,03 | 412,31 |  |  |  |
|  | 0,06562 | 1565,82 | 15,00 | 0,06564 | 1659,77 | 19,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,75 | 128,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение ОДН | 117,75 | 128,09 | 0,0293 | 0,0293 | 7,00 | 7,62 |  |  |  |
| Тепловая энергия | 1565,82 | 1659,77 | 0,021 | 0,021 | 591,88 | 627,39 |  |  |  |
| Электрическая энергия | 2,74 | 2,97 | 89 | 89 | 243,86 | 264,59 |  |  |  |
| Электрическая энергия ОДН | 2,74 | 2,97 | 0,224 | 0,224 | 1,25 | 1,35 |  |  |  |
| Сетевой газ | 6,50 | 6,70 | 12 | 12 | 78,00 | 80,34 |  |  |  |
| Изменение тарифа, % |
| Водоснабжение | Водоотведение | Горячее водоснабжение | Тепловая энергия | Электричес-кая энергия | Сетевой газ |  | Площадь общедомового имущества | 2,03 |  |
| 127,60 | 116,88 | 108,78 | 106,00 | 108,50 | 103,00 |  | Площадь жилого помещения | 18 |  |

11 .	Организация мониторинга и контроля исполнения Инвестиционной программы

Целью мониторинга является контроль за соблюдением качественных, количественных и иных показателей, установленных инвестиционной программой.

Основными задачами мониторинга являются:

- своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени;

- анализ причин этих отклонений.

Основным принципом проведения мониторинга является получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения инвестиционной программ.

Контроль за реализацией Инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания» по развитию систем централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы  осуществляет орган местного самоуправления городского округа - Администрация городского округа город Стерлитамак

Контроль за выполнением инвестиционной программы включает:

- контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;

- контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;

- контроль достижения целевых показателей деятельности АО «Водоснабжающая компания» в течение срока реализации инвестиционной программы;

- контроль использования платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- проведение проверок хода реализации инвестиционных программ;

- анализ и обобщение отчётов об исполнении инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания».

Регулируемая организация АО «Водоснабжающая компания»  представляет отчёты в орган местного самоуправления:

- ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчётного квартала, о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал;

- ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчётности, о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год.

Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых  АО «Водоснабжающая компания» и органом местного самоуправления города Стерлитамак в целях развития систем водоснабжения и водоотведения города с одной стороны, и АО «Водоснабжающая компания»  с исполнителями работ и поставщиками оборудования и материалов с другой стороны. Договор определяет права и обязанности заказчика и исполнителя работ, регулирует их отношения при выполнении условий договора, в том числе предусматривает контроль над ходом выполнения программных мероприятий.Администрация городского округа город Стерлитамак совместно с АО «Водоснабжающая компания»  организует проведение необходимых работ по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для реализации инвестиционной программы.

Государственный комитет РБ по тарифам и другие заинтересованные структурные подразделения органа местного самоуправления организуют экспертные проверки хода реализации программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, порядок инвестирования объектов капитального строительства и подключения новых объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры, целевое и эффективное использование средств, выделяемых из бюджетов и внебюджетных источников, конечные результаты программы.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения для Главы Администрации городского округа город Стерлитамак РБ о целесообразности продолжения работ и финансирования программы, а также предложения по корректировке нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию программы.

Приложения

1. Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы

2. Программа  энергосбережения на 2017-2019 годы

3. План снижения сбросов на период 2015-2020 гг.

4. Локальный сметный расчет « Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления)»

5. Локальный сметный расчет «Замена насосного оборудования Д320/50 мощ.75 кВт на насос  Д320/50А мощ.55 кВт на НСП  по ул.Лесная, 18а.

6.  Локальный сметный расчет «Внедрение ветрогенератора  и (или)  микро ГЭС для освещения  и отопления  помещений каптажа Берхомут»

7. Локальный сметный расчет «Техперевооружение первого подъема ГНС»

8. Локальный сметный расчет «Модернизация водовода от отм.220 г.Салавата  до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак»

9. Локальный сметный расчет «Модернизация аэротенок сооружения «Блок емкостей (зонирование и секционирование)»

10. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов  сырого осадка) с целью увеличения  окислительной мощности  аэротенок  и  удалению  нитратов (I – коридор)»

11. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов  сырого осадка) с целью увеличения  окислительной мощности  аэротенок  и  удалению  нитратов (II – коридор)»

12. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов  сырого осадка) с целью увеличения  окислительной мощности  аэротенок  и  удалению  нитратов (III – коридор)»

13. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов  сырого осадка) с целью увеличения  окислительной мощности  аэротенок  и  удалению  нитратов (IV – коридор)»

14. Локальный сметный расчет «Внедрение солнечного водяного нагревателя»

15. Локальный сметный расчет «Замена насосного оборудования цеха БОС»

16. Локальный сметный расчет «Модернизация коллектора  по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная»

17. Локальный сметный расчет «Замена насосного оборудования на  на КНС по ул.Мира, 128а, ул.7 Ноября, 111, ул.Совхозная, 2а»

18. Локальный сметный расчет «Перевод отопления электрического  на газовое  на КНС-1 по Оренбургскому  тракту, 23»

19. Локальный сметный расчет «Модернизация системы отопления  и ГВС  с применением  теплового насоса на КНС  Западного района, ул.Днепровская, 1»

20.Критерии доступности.